# PHỤ LỤC 1. BẢNG DỮ LIỆU

Các tỉnh tham gia sẽ bổ sung thông tin vào bảng dưới đây trong thời gian chuẩn bị chương trình, cập nhật:

| A | DỮ LIỆU HIỆN TẠI |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | DỮ LIỆU CƠ BẢN VỀ TỈNH |  |
|  | Diện tích (km2) | 860,49km2 |
|  | Dân số năm 2011 | 786,900 |
|  | Dân số năm 2012 | 846.653 |
|  | Số huyện | 5 huyện |
|  | Số xã nông thôn | 110 xã, thị trấn |
|  | Tổng số hộ nông thôn | 213,381 |
|  | Quy mô hộ trung bình | 3,34 |
|  | Số lượng trạm y tế xã | 110 |
|  | Số lượng trường mẫu giáo công lập | 128 |
|  | Số lượng trường tiểu học | 140 |
|  | Số lượng trường trung học | 114 |
| 2 | TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC năm 2012 |  |
|  | % số người tiếp cận nước HVS | 80% |
|  | % số người tiếp cận nước sạch | 35 |
|  | Tổng số công trình CNTT tại khu vực nông thôn | 55 |
|  | Sử dụng nước ngầm | 21 |
|  | Sử dụng nước mặt | 35 |
|  | Cung cấp nước sạch | 56 |
|  | Cung cấp nước HVS | 0 |
|  | Số lượng đấu nối tại khu vực nông thôn | 35.941 |
|  | Giá nước trung bình hiện tại (VND/m3) | 5.700 |
|  | Chi phí sản xuất hiện tại (VND/m3) | 5.300 |
|  | Tỷ lệ thất thoát trung bình (%) | 30% |
| 3 | VỆ SINH năm 2012 |  |
|  | Số hộ có nhà tiêu HVS | 125.010 |
|  | % người được tiếp cận nhà tiêu HVS | 408.416 |
|  | Số hộ có nhà tiêu | 192.924 |
|  | Số hộ chưa có nhà tiêu | 31.190 |
|  | Số xã đạt “Vệ sinh toàn xã” | 35 |
|  | Số trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS | 347 |
|  | Số trường học công lập không có công trình nước và nhà tiêu HVS | 57 |
|  | Số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS | 95 |
|  | Số trạm y tế không có nước và nhà tiêu HVS | 15 |
| 4 | DỮ LIỆU NGHÈO VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ năm 2012 |  |
|  | Số hộ nghèo năm 2012 | 26.864 |
|  | Số hộ nghèo được cấp nước giai đoạn 2013-2017 | 18.267 |
|  | Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS giai đoạn 2013-2017 | 16.118 |
|  | Dân số các dân tộc thiểu số năm 2012 |  |
|  | Số hộ thiểu số được cấp nước giai đoạn 2013-2017 |  |
|  | Số hộ thiểu số có nhà tiêu HVS giai đoạn 2013-2017 |  |
| 5 | DỮ LIỆU GIỚI |  |
|  | % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hưởng hưởng lợi từ CTCNTT |  |
|  | % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hưởng hưởng lợi từ CT vệ sinh |  |
| 6 | THU HỒI ĐẤT |  |
|  | 6.1 Tổng diện tích đất thu hồi thuộc Chương trình |  |
| B | DỮ LIỆU KẾ HOẠCH |  |
| 1 | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 5 NĂM |  |
|  | Số công trình CNTT mới đề xuất | 12 |
|  | Số xã được cấp nước từ các CTCNTT mới | 32 |
|  | Số đấu nối nước mới dự kiến từ các công trình CTCNTT mới | 43.320 |
|  | Số nhà tiêu hộ gia đình HVS đề xuất | 16.614 |
|  | Số xã đề xuất đạt “Vệ sinh toàn xã” | 35 |
|  | Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 162.390 |
|  | Số công trình NS-VS trường học dự kiến được cải tạo-xây mới trong kế hoạch 5 năm | 20 |
|  | Số công trình NS-VS trạm y tế dự kiến được cải tạo-xây mới trong kế hoạch 5 năm | 15 |
|  | Các khoản đầu tư CN&VS khác đề xuất trong giai đoạn 5 năm |  |
| 2 | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2 NĂM ĐẦU |  |
|  | Số công trình CNTT mới đề xuất | 12 |
|  | Số xã được cấp nước từ các CTCNTT mới | 8 |
|  | Số đấu nối nước mới dự kiến từ các công trình CNTT mới | 10.189 |
|  | Số nhà tiêu hộ gia đình HVS đề xuất | 3.870 |
|  | Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 63.680 |
| 3 | TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (triệu VND) 5 năm |  |
|  | Hợp phần 1 - Cấp nước | 627.749 |
|  | Hợp phần 2 - Vệ sinh | 33.677 |
|  | Hợp phần 3 - Tăng cường năng lực | 30.155 |
|  | Tổng chi phí chưa gồm dự phòng | 691.581 |
|  | Tổng chi phí, bao gồm dự phòng phí | 779.581 |
| C | CÁC CHỈ SỐ |  |
|  | DLI 1.1 |  |
|  | Năm 1- số đấu nối nước mới, hoạt động | 0 |
|  | Năm 2- số đấu nối nước mới, hoạt động | 10.189 |
|  | Năm 3- số đấu nối nước mới, hoạt động | 11.462 |
|  | Năm 4- số đấu nối nước mới, hoạt động | 12.736 |
|  | Năm 5- số đấu nối nước mới, hoạt động | 8.932 |
|  | Tổng 5 năm | 43.320 |
|  | DLI 1.2 |  |
|  | Năm 1- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 1.910 |
|  | Năm 2- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 1.910 |
|  | Năm 3- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 3.821 |
|  | Năm 4- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 5.094 |
|  | Năm 5- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 3.821 |
|  | Tổng 5 năm | 16.556 |
|  | Mục tiêu giải ngân (triệu USD) |  |
|  | Năm 1 | 0.377 |
|  | Năm 2 | 3.393 |
|  | Năm 3 | 4.148 |
|  | Năm 4 | 4.777 |
|  | Năm 5 | 3.409 |
|  | Tổng cộng | 16.104 |
|  | DLI 2.1 |  |
|  | Năm 1 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 0 |
|  | Năm 2 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 0 |
|  | Năm 3 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 0 |
|  | Năm 4 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 54.127 |
|  | Năm 5 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 54.127 |
|  | Tổng 5 năm | 108.254 |
|  | DLI 2.2 |  |
|  | Năm 1- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31.839 |
|  | Năm 2- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31.839 |
|  | Năm 3- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31.839 |
|  | Năm 4- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31.839 |
|  | Năm 5- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 35.023 |
|  | Tổng 5 năm | 162.379 |
|  | Mục tiêu giải ngân (triệu USD) |  |
|  | Năm 1 | 0.617 |
|  | Năm 2 | 0.617 |
|  | Năm 3 | 0.617 |
|  | Năm 4 | 2.714 |
|  | Năm 5 | 2.779,98 |
|  | Tổng cộng | 7.344,98 |
|  | DLI 3.1 |  |
|  | Năm 1- 5 Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Kế hoạch 5 năm |
|  | Năm 2- 5 Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Kế hoạch năm, báo cáo tiến độ |
|  | Năm 3- 5 Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Kế hoạch năm, báo cáo tiến độ |
|  | Năm 4- 5 Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Kế hoạch năm, báo cáo tiến độ |
|  | Năm 5- 5 Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Kế hoạch năm, báo cáo tiến độ |
|  | DLI 3.2 |  |
|  | Mục tiêu giải ngân (triệu USD) |  |
|  | Năm 1 | 0.308 |
|  | Năm 2 | 0.308 |
|  | Năm 3 | 0.308 |
|  | Năm 4 | 0.308 |
|  | Năm 5 | 0.308 |
|  | Tổng cộng | 1.540 |

# PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ GIẢI NGÂN (DLI)

Cập nhật các DLI và mục tiêu của từng năm và giai đoạn tiếp sau, dựa vào tiến độ đạt được tính tới hiện tại (Bảng 1):

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLI 1.1 Số đấu nối mới hoạt động |  | 10.189 | 11.462 | 12.736 | 8.932 |
| DLI 1.2 Số nhà tiêu hộ gia đình HVS mới | 1.920 | 1.920 | 5.094 | 3.821 | 3.821 |
| DLI 2.1 Số người được hưởng lợi từ công trình CNTT bền vững |  |  |  | 54.127 | 54.127 |
| DLI 2.2 Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31.839 | 31.839 | 31.839 | 35.023 | 31.839 |
| DLI 3.1 KH năm của tỉnh được phê duyệt 2013 (Có / Không) | có | có | có | có | có |
| DLI 3.2 Báo cáo chương trình được công bố (Có / Không / không áp dụng) | có | có | có | có | có |

# PHỤ LỤC 3. SỐ XÃ ĐẠT “VỆ SINH TOÀN XÃ” TÍNH TỚI NGÀY 31/12/2012

| Huyện | Xã | Số trường học | Số trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh | Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu HVS | Số trạm y tế xã | Số tram y tế có nước và nhà tiêu HVS | Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS | Dân số xã | Số hộ | Số hộ có nhà tiêu HVS | Tỷ lệ hộ có nhà tiêu HVS | Số hộ có nhà tiêu | Tỷ lệ hộ có nhà tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huyện Lý Nhân | Thị trấn Vĩnh Trụ | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5,464 | 1,670 | 1,160 | 69.5% | 1,670 | 100% |
| Huyện Duy Tiên | Xã Mộc Nam | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2,991 | 1,053 | 1,035 | 98.3% | 1,039 | 99% |
| Thành phố Phủ Lý | Xã Thanh Châu | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5,905 | 1,663 | 1,575 | 94.7% | 1,612 | 97% |
| Huyện Kim Bảng | Xã Thi Sơn | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 8,530 | 2,437 | 2,236 | 91.8% | 2,412 | 99% |
| Thành phố Phủ Lý | Xã Phù Vân | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 10,392 | 2,849 | 2,514 | 88.2% | 2,769 | 97% |
| Huyện Kim Bảng | Thị trấn Quế | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5,057 | 1,368 | 1,164 | 85.1% | 1,322 | 97% |
| Thành phố Phủ Lý | Xã Châu Sơn | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0% | 7,561 | 2,206 | 1,822 | 82.6% | 2,105 | 95% |
| Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Lưu | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6,481 | 1,744 | 1,381 | 79.2% | 1,657 | 95% |
| Huyện Duy Tiên | Xã Tiên Phong | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2,745 | 743 | 582 | 78.3% | 731 | 98% |
| Huyện Bình Lục | Xã An Đổ | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 8,047 | 2,028 | 1,543 | 76.1% | 2,018 | 100% |
| Thành phố Phủ Lý | Xã Lam Hạ | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6,036 | 1,809 | 1,305 | 72.1% | 1,745 | 96% |
| Thành phố Phủ Lý | Xã Liêm Chính | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 4,757 | 1,514 | 1,090 | 72.0% | 1,456 | 96% |
| Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Thủy | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6,323 | 1,939 | 1,668 | 86.0% | 1,738 | 90% |
| Huyện Duy Tiên | Xã Châu Giang | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 14,501 | 4,308 | 3,681 | 85.4% | 3,774 | 88% |
| Huyện Bình Lục | Xã Tiêu Động | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6,520 | 1,764 | 1,438 | 81.5% | 1,643 | 93% |
| Huyện Duy Tiên | Xã Trác Văn | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 7,870 | 2,450 | 1,841 | 75.1% | 2,130 | 87% |
| Huyện Duy Tiên | Xã Duy Minh | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6,055 | 1,722 | 1,223 | 71.0% | 1,457 | 85% |
| Huyện Lý Nhân | Xã Nhân Thịnh | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 9,874 | 2,735 | 1,942 | 71.0% | 2,517 | 92% |
| Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Tuyền | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 7,361 | 2,015 | 2,015 | 100.0% | 2,015 | 100% |
| Huyện Bình Lục | Thị trấn Bình Mỹ | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5,532 | 1,680 | 1,528 | 91.0% | 1,680 | 100% |

# PHỤ LỤC 4. KẾ HOẠCH MỤC TIÊU VỆ SINH: DLI 1.2 VÀ 2.2

| STT | Tên xã - Huyện | Số hộ (nóc nhà) | Dân số | Nhà tiêu hộ gia đình |  |  | Trường có nước sạch và nhà tiêu HVS | Trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu HVS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số nhà tiêu HVS mới (trong năm 2013) xây dựng từ nguồn: | Tổng số hộ có nhà tiêu HVS lũy tiến 2012 | Tổng số hộ có nhà tiêu HVS lũy tiến 2013 | Tổng số hộ sử dụng nhà tiêu lũy tiến 2013 |  |  |
|  |  |  |  | Trợ cấp | Vay vốn NHCSXH | Tự đầu tư | Tổng số xây mới | Số lượng | % | Số lượng | % | Số lượng | % | T. số trường học | Sô trường xây/cải tạo mới | % | Mới | % |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DLI 2.2 Các xã dự kiến đạt "Vệ sinh toàn xã" năm 2013 |
| 1 | Mỹ Thọ-Bình Lục | 893 | 3.450 | 116 | 10 | 26 | 152 | 683 | 69% | 835 | 84% | 996 | 100% | 3 | 2 | 67% |  | 0% |
| 2 | Trung Lương-B. Lục | 1.732 | 6.794 | 140 | 10 | 30 | 180 | 1.407 | 70% | 1587 | 79% | 2.006 | 100% | 3 | 4 | 67% |  | 0% |
| 3 | Nguyễn Uý-K.Bảng | 1.785 | 6.565 | 170 | 15 | 35 | 220 | 1.240 | 63% | 1460 | 74% | 1.964 | 100% | 3 | 2 | 33% | 1 | 100% |
| 4 | Văn Xá - Kim Bảng | 1.397 | 7.199 | 120 | 10 | 30 | 160 | 1.363 | 71% | 1523 | 79% | 1.930 | 100% | 3 | 1 | 33% |  | 0% |
| 5 | Mộc Bắc – Duy Tiên | 1.712 | 5.701 | 100 | 10 | 30 | 130 | 1.242 | 73% | 1372 | 80% | 1.712 | 100% | 5 | 1 | 20% |  | 0% |
| 6 | Xuân Khê – Lý Nhân | 1.650 | 6.555 | 140 | 10 | 30 | 180 | 1.265 | 63% | 1445 | 71% | 2.021 | 100% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 7 | Nhân Mỹ - Lý Nhân | 1.601 | 5.585 | 140 | 10 | 30 | 180 | 1.044 | 63% | 1224 | 74% | 1.645 | 100% | 4 | 1 | 0% |  | 0% |
| TỔNG 2.2 | 10.770 | 41.849 | 926 | 75 | 211 | 1202 | 8.244 |  | 9.446 |  | 12.274 |  |  | 11 |  | 1 |  |
| DLI 1.2 Nhà tiêu hộ gia đình HVS cải tạo, xây mới tại các xã khác trong năm 2013 (Thực hiện đến năm 2017) |
| 1 | Bồ Đề | 1.955 | 6.098 |  | 10 | 20 | 30 | 949 | 49% | 979 | 50% | 1.044 | 53% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 2 | Ngọc Lũ | 2.081 | 7.135 |  | 10 | 25 | 35 | 1.070 | 51% | 1.105 | 53% | 1.237 | 59% | 3 |  | 0% | 1 | 100% |
| 3 | An Mỹ | 1.516 | 4.678 |  | 10 | 20 | 30 | 859 | 57% | 889 | 59% | 946 | 62% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 4 | Bình Nghĩa | 3.705 | 11.115 |  | 15 | 35 | 50 | 1.847 | 50% | 1.897 | 51% | 1.940 | 52% | 4 |  | 0% |  | 0% |
| 5 | Hưng Công | 1.963 | 6.252 |  | 10 | 20 | 30 | 996 | 51% | 1.026 | 52% | 1.119 | 57% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 6 | Vũ Bản | 2.700 | 8.570 |  | 10 | 20 | 30 | 1.488 | 55% | 1.518 | 56% | 1.596 | 59% | 4 |  | 0% |  | 0% |
| 7 | La Sơn | 1.829 | 6.296 |  | 10 | 20 | 30 | 959 | 52% | 989 | 54% | 1.103 | 60% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 8 | Yên Bắc | 3.431 | 11.032 |  | 10 | 20 | 30 | 2.040 | 59% | 2.070 | 60% | 2.120 | 62% | 4 |  | 0% |  | 0% |
| 9 | Yên Nam | 2.480 | 7.662 |  | 10 | 25 | 35 | 1.251 | 50% | 1.286 | 52% | 1.394 | 56% | 3 |  | 0% | 1 | 100% |
| 10 | Tiên Ngoại | 1.313 | 4.251 |  | 10 | 25 | 35 | 721 | 55% | 756 | 58% | 867 | 66% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 11 | Tiên Nội | 2.134 | 6.791 |  | 10 | 20 | 30 | 1.118 | 52% | 1.148 | 54% | 1.145 | 54% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 12 | Tiên Tân | 1.418 | 4.956 |  | 10 | 20 | 30 | 736 | 52% | 766 | 54% | 814 | 57% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 13 | Chuyên Ngoại | 2.641 | 8.917 |  | 10 | 20 | 30 | 1.354 | 51% | 1.384 | 52% | 1.577 | 60% | 5 |  | 0% |  | 0% |
| 14 | Hoàng Đông | 2.159 | 7.570 |  | 10 | 20 | 30 | 1.155 | 53% | 1.185 | 55% | 1.244 | 58% | 4 |  | 0% |  | 0% |
| 15 | Đại Cương | 1.760 | 6.205 |  | 10 | 20 | 30 | 942 | 54% | 972 | 55% | 1.038 | 59% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 16 | Lê Hồ | 2.153 | 8.940 |  | 10 | 20 | 30 | 1.347 | 63% | 1.377 | 64% | 1.357 | 63% | 4 |  | 0% |  | 0% |
| 17 | Đồng Hóa | 2.819 | 9.060 |  | 10 | 20 | 30 | 1.503 | 53% | 1.533 | 54% | 1.533 | 54% | 7 |  | 0% |  | 0% |
| 18 | Thanh Sơn | 3.161 | 9.953 |  | 15 | 25 | 40 | 1.749 | 55% | 1.789 | 57% | 1.869 | 59% | 4 |  | 0% |  | 0% |
| 19 | Ngọc Sơn | 1.671 | 5.185 |  | 10 | 25 | 35 | 864 | 52% | 899 | 54% | 1.014 | 61% | 3 |  | 0% | 1 | 0% |
| 20 | Hòa Hậu | 4.248 | 13.331 |  | 15 | 35 | 50 | 2.117 | 50% | 2.167 | 51% | 2.645 | 62% | 5 |  | 0% | 1 | 0% |
| 21 | Đồng Lý | 1.690 | 4.852 |  | 10 | 20 | 30 | 937 | 55% | 967 | 57% | 1.232 | 73% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 22 | Nhân Nghĩa | 1.684 | 5.701 |  | 10 | 25 | 35 | 864 | 51% | 899 | 53% | 938 | 56% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 23 | Văn Lý | 1.892 | 5.640 |  | 10 | 25 | 35 | 990 | 52% | 1.025 | 54% | 1.065 | 56% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 24 | Chân Lý | 3.327 | 10.043 |  | 15 | 20 | 35 | 2.006 | 60% | 2.041 | 61% | 2.229 | 67% | 4 |  | 0% |  | 0% |
| 25 | Tiến Thắng | 2.513 | 9.022 |  | 10 | 25 | 35 | 1.389 | 55% | 1.424 | 57% | 1.573 | 63% | 5 |  | 0% |  | 0% |
| 26 | Liêm Phong | 1.417 | 4.699 |  | 10 | 20 | 30 | 859 | 61% | 889 | 63% | 1.026 | 72% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 27 | Thanh Phong | 1.530 | 4.925 |  | 15 | 25 | 40 | 889 | 58% | 929 | 61% | 1.088 | 71% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 28 | Liêm Tuyền | 1.316 | 3.612 |  | 10 | 25 | 35 | 822 | 62% | 857 | 65% | 1.043 | 79% | 3 |  | 0% | 1 | 100% |
| 29 | Thanh Hà | 2.624 | 9.679 |  | 10 | 20 | 30 | 1.196 | 46% | 1.226 | 47% | 2.145 | 82% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| 30 | Thanh Nguyên | 1.663 | 5.557 |  | 10 | 25 | 35 | 903 | 54% | 938 | 56% | 959 | 58% | 4 |  | 0% |  | 0% |
| 31 | Thanh Bình | 1.149 | 3.494 |  | 10 | 20 | 30 | 577 | 50% | 607 | 53% | 641 | 56% | 3 |  | 0% |  | 0% |
| TỔNG 1.2 | 67.942 | 221.221 |  | 335 | 705 | 1040 | 36.497 |  | 37.537 |  | 41.541 |  |  |  |  | 5 |  |
| TỔNG CỘNG | 78.712 | 263.070 |  | 410 | 916 | 2.242 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 6 |  |

Phụ lục 6. Danh sách các công trình cấp nước tập trung đã xây dựng

| STT | Huyện | Xã | Thôn/Tên công trình cấp nước | Nguồn nước | Công suất thiết kế (m3/ng) | Công suất khai thác (m3/ng) | Số hộ được cấp nước theo thiết kế | Số người được cấp nước theo thiết kế | Số hộ đấu nối thực tế | Số người sử dụng nước thực tế | Số đồng hồ nước được lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huyện Bình Lục | Xã Tiêu Động | Trạm cấp nước số 1 - Tiêu Động | NM | 200 | 170 | 976 | 4000 | 500 | 2100 | 500 |
| 2 | Huyện Bình Lục | Xã Tiêu Động | Trạm cấp nước số 2 - Tiêu Động | NM | 200 |  | 730 | 3000 | 490 | 2000 | 490 |
| 3 | Huyện Bình Lục | Xã Tiêu Động | Trạm cấp nước số 3 - Tiêu Động | NM | 100 |  | 360 | 1500 |  |  | 30 |
| 4 | Huyện Bình Lục | Xã An Đổ | Nhà Máy nước sạch thôn Đại Phu | NM | 30 | 30 | 170 | 800 | 170 | 800 | 170 |
| 5 | Huyện Bình Lục | Thị trấn Bình Mỹ | Trạm cấp nước BM - Tiểu khu Bình Giang | NM | 1920 | 560 | 2035 | 6700 | 871 | 3200 | 871 |
| 6 | Huyện Bình Lục | Xã An Ninh | Nhà máy nước sạch xã An Ninh | NM | 2000 |  |  |  |  |  | 679 |
| 7 | Huyện Bình Lục | Xã Bồ Đề | Thôn 4 xã Bồ Đề | NM | 1000 | 500 | 1900 | 8000 | 900 | 2700 | 900 |
| 8 | Huyện Bình Lục | Xã Hưng Công | Nhà máy nước xã Hưng Công | NM | 3500 |  | 7000 | 25000 |  |  |  |
| 9 | Huyện Duy Tiên | Xã Yên Bắc | Trạm cấp nước xã Yên Bắc | NN |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Huyện Duy Tiên | Xã Mộc Nam | Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn | NN | 3000 |  |  |  | 771 | 2340 | 771 |
| 11 | Huyện Kim Bảng | Xã Thanh Sơn | Trạm trung chuyển cấp nước sinh hoạt nông thôn | NN | 3000 |  |  |  | 771 | 2340 | 771 |
| 12 | Huyện Kim Bảng | Xã Thi Sơn | Trạm trung chuyển cấp nước sinh hoạt nông thôn | NM |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Huyện Kim Bảng | Xã Liên Sơn | Trạm cấp nước Do Lễ | NM | 150 |  |  |  | 771 | 2340 | 771 |
| 14 | Huyện Kim Bảng | Xã Liên Sơn | Trạm cấp nước Đồng Sơn | NM | 150 |  |  |  | 771 | 2340 | 771 |
| 15 | Huyện Kim Bảng | Xã Liên Sơn | Trạm cấp nước sạch Bút phong | NM | 150 |  |  |  | 771 | 2340 | 771 |
| 16 | Huyện Kim Bảng | Xã Ba Sao | Hệ thống cấp nước tập trung ba sao | NN | 386 | 320 | 330 |  | 330 |  | 330 |
| 17 | Huyện Kim Bảng | Thị trấn Quế | Trạm cấp nước thị trần Quế | NM | 400 | 500 | 2500 | 10000 | 1500 | 6000 | 1500 |
| 18 | Huyện Kim Bảng | Xã Văn Xá | Trạm cấp nước thôn Điền Xá | NN | 200 |  | 590 | 2650 |  |  |  |
| 19 | Huyện Kim Bảng | Xã Văn Xá | Trạm cấp nước thôn Trung Đồng | NN | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Huyện Kim Bảng | Xã Văn Xá | Trạm cấp nước thôn Đặng | NN | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Huyện Kim Bảng | Xã Văn Xá | Trạm cấp nước Chanh thôn | NN | 200 |  | 600 | 2600 |  |  |  |
| 22 | Huyện Kim Bảng | Xã Đồng Hóa | Trạm cấp nước số 3 | NN | 200 |  | 600 | 2800 |  |  |  |
| 23 | Huyện Kim Bảng | Xã Đồng Hóa | Trạm cấp nước số 1 | NN | 40 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 24 | Huyện Kim Bảng | Xã Đồng Hóa | Trạm cấp nước số 2 | NN | 15 |  | 850 | 3000 | 27 | 66 | 27 |
| 25 | Huyện Kim Bảng | Xã Nhật Tân | Trạm cấp nước số 3 | NN | 15 |  | 850 | 3000 | 27 | 66 | 27 |
| 26 | Huyện Kim Bảng | Xã Nhật Tân | Trạm cấp nước số 1 | NN | 66 | 45 | 3700 | 1000 | 950 | 3600 | 950 |
| 27 | Huyện Kim Bảng | Xã Nhật Tân | Trạm cấp nước số 2 | NN | 66 | 50 | 850 | 3600 | 950 | 3500 | 1250 |
| 28 | Huyện Kim Bảng | Xã Nhật Tựu | Trạm cấp nước thôn Nhật tựu | NN | 66 | 45 | 950 | 3650 | 900 | 3500 | 900 |
| 29 | Huyện Kim Bảng | Xã Nhật Tựu | Nước sạch sinh hoạt Thôn Yên Phú | NN | 720 | 30 | 250 |  | 185 | 429 | 185 |
| 30 | Huyện Kim Bảng | Xã Nhật Tựu | Nước sạch sinh hoạt thôn Siêu Nghệ | NN | 720 | 30 | 260 |  | 187 | 629 | 187 |
| 31 | Huyện Kim Bảng | Xã Nhật Tựu | Nước sạch sinh hoạt thôn Văn Bối | NN | 720 | 30 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Huyện Kim Bảng | Xã Lê Hồ | Trạm cấp nước sạch thôn Phương đàn | NN | 40 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 33 | Huyện Kim Bảng | Xã Nguyễn Uý | Công trình cấp nước sạch xóm 6 Đức Mộ | NN |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Huyện Kim Bảng | Xã Nguyễn úy | Công trình nước sạch Xóm 2 cát nguyên | NN | 15 |  | 850 | 3000 | 27 | 66 | 27 |
| 35 | Huyện Kim Bảng | Xã Hoàng tây | Trạm cấp nước thôn thọ lão | NN |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Huyện Kim Bảng | Xã Hoàng tây | Trạm cấp nước thôn yên lão | NN |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Huyện Lý Nhân | Xã Xuân Khê | Trạm cấp nước Xuân Khê | NN | 15 |  | 850 | 3000 | 27 | 66 | 27 |
| 38 | Huyện Lý Nhân | Xã Phú Phúc | Công trình nước sạch xã Phú Phúc | NM | 66 | 45 | 3700 | 1000 | 950 | 3600 | 950 |
| 39 | Huyện Lý Nhân | Xã Hòa Hậu | Trạm cấp nước xóm 16 | NM | 66 | 50 | 850 | 3600 | 950 | 3500 | 1250 |
| 40 | Huyện Lý Nhân | Xã Hòa Hậu | Trạm cấp nước tập trung xom 7-8 | NM | 66 | 45 | 950 | 3650 | 900 | 3500 | 900 |
| 41 | Huyện Lý Nhân | TT Vĩnh Trụ | Trạm cấp nước tt Vĩnh Trụ | NM | 1000 | 800 |  |  |  |  |  |
| 42 | Huyện Lý Nhân | Xã Nhân Mỹ | Thôn 4 thị tứ chợ Chanh | NM | 720 | 30 | 250 |  | 185 | 429 | 185 |
| 43 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh nguyên | Trạm cấp nước thôn Đại Vượng | NM | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Huyện Thanh Liêm | Xã Liêm Sơn | Trạm cấp nước liêm sơn | NM | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Thủy | Trạm cấp nước đông đáy | NM | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Hải | Trạm cấp nước thôn Trung Hiếu Hạ | NM |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Hải | Trạm cấp nước thôn Cổ Động | NM | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Nghị | Trạm cấp nước thôn kênh | NM |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Nghị | Trạm cấp nước xóm thượng thanh bồng | NM |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Nghị | Nhà Máy nước sạch đội 6 Bồng Lạng | NM | 720 | 30 | 260 |  | 187 | 629 | 187 |
| 51 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Lưu | Hương sen | NM | 720 | 30 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Thủy | Nhà máy cấp nước xã Thanh Thuỷ | NM | 700 | 500 | 1000 | 5000 | 750 | 3700 | 750 |
| 53 | Huyện Thanh Liêm | Thị trấn Kiện Khê | Trạm cấp nước tiểu khu kiện | NM | 200 | 200 | 1000 | 3000 | 800 | 2400 | 800 |
| 54 | Huyện Thanh Liêm | Thị trấn Kiện Khê | Trạm cấp nước tiểu khu Châu Giang | NM | 300 | 200 | 800 | 2430 | 521 | 1135 | 521 |
| 55 | Thành phố Phủ Lý | Xã Liêm Chính | Nhà máy nước xã Liêm Chính | NM | 600 | 400 | 500 | 1250 | 300 | 900 | 800 |

# Phụ lục 7: Tổng hợp số liệu các xã và tỷ lệ tiếp cận nước hợp vệ sinh

| Stt | Tổng số xã | Hộ gia đình | Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận nước hợp vệ sinh | Số HGĐ được tiếp cận nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn NÔNG THÔN | Số HGĐ được tiếp cận nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn QUỐC GIA (số liệu năm 2010) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 100 |  |  |
| 2 | 4 | 8.884 | 90 – 100 | 8.115 |  |
| 3 | 79 | 158.678 | 65 – 90 | 122.042 |  |
| 4 | 21 | 45158 | 41 - 65 | 25.052 |  |
|  | 104 | 212.720 |  | 155.209 | 148.466(20,6%) |

# Phụ lục 8: Loại hình và tỷ lệ nhà tiêu/nhà vệ sinh hiện có

| Huyện | Nhà tiêu tự hoại | Nhà tiêu thấm dội nước | Nhà tiêu ủ phân | Nhà tiêu chìm thông hơi | Tæng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | Hợp vệ sinh | % | Tổng số | Hợp vệ sinh | % | Tổng số | Hợp vệ sinh | % | Tổng số | Hợp vệ sinh | % |  |
| B.lục | 17,730 | 17,006 | 95,92 | 3,520 | 2,661 | 75,60 | 5,023 | 3,708 | 73,82 | 369 | 215 | 58,27 | 11,754 |
| D.Tiên | 15,710 | 13,769 | 87,64 | 2,769 | 2,513 | 90,75 | 7,982 | 5,108 | 63,99 | 333 | 281 | 84,38 | 6,959 |
| K.Bảng | 16,184 | 15,915 | 98,34 | 1,842 | 1,247 | 67,70 | 4,801 | 3,015 | 62,80 | 236 | 67 | 28,39 | 11,005 |
| L.Nhân | 15,649 | 15,233 | 97,34 | 4,720 | 3,571 | 75,66 | 8,435 | 5,911 | 70,08 | 191 | 116 | 60,73 | 16,935 |
| T.Liêm | 14,874 | 13,533 | 90,98 | 2,951 | 2,394 | 81,13 | 7,773 | 4,379 | 56,34 | 393 | 268 | 68,19 | 10,112 |
| TP.PL | 6,471 | 6,238 | 96,40 | 1,324 | 1,234 | 93,20 | 1,088 | 650 | 59,74 | 986 | 956 | 96,96 | 1,629 |
| 30 xã chộn | 22,046 | 21,534 | 97,68 | 3,330 | 2,608 | 78,31 | 12,709 | 8,973 | 70,60 | 618 | 353 | 57,12 | 14,978 |

# Thời gian thực hiện hợp phần 1 – Cấp nước

# Footnotes

Dữ liệu M&E sẽ được xác minh và sửa đổi sau khi có thông tin Xác minh cơ sở (thông tin đầu vào). Nếu tỉnh không thể đưa dữ liệu vào bảng thì cần giải thích.

Trường mẫu giáo, tiểu học và trung học công lập